| Projektantrag |  |
| --- | --- |
| Name, Klassenbezeichnung Antragsteller 1: Stefan Hilker, IT3b | Name, Klassenbezeichnung Antragsteller 2: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Berufsbezeichnung/Fachrichtung: Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung | Berufsbezeichnung/Fachrichtung: Wählen Sie ein Element aus. |
| Projektbezeichnung: Smart Learning Web App – Flashcards mit Spaced Repetition und Gamification |  |
| Kurze Projektbeschreibung: Es soll eine webbasierte Lernplattform entwickelt werden, mit der Benutzer Flashcards erstellen, lernen und ihren Lernfortschritt verfolgen können. Das System nutzt Spaced Repetition zur Lerförderung und soll Gamification beinhalten, um die Motivation der Nutzer zu erhöhen. Vorgesehen ist dafür ein XP- und Streak-System sowie Statistiken zum Vergleich mit anderen Nutzern. Dazu soll eine Benutzerverwaltung mit Registrierung, Login und JWT-Authentifizierung implementiert werden. Die Anwendung besteht aus einem C# ASP.NET-Backend, einem Angular-Frontend und einer MySQL-Datenbank. Als Bonusfeature ist die Anbindung eines AI-Agents möglich, der automatisch neue Lernkarten generieren und bestehende auf Korrektheit überprüfen kann. |  |
| Projektumfeld: Das Projekt wird während des Schulunterrichts am Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg durchgeführt, in den Fächern SD, VP und GI. Es umfasst die Planung, Dokumentation und Präsentation. Zusätzlich sollen wöchentliche Meetings stattfinden, in denen der Fortschritt vorgestellt wird. |  |
| Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden: Planung & Konzept - 8h Backend (API, Auth, Logik) - 18h DB & Spaced Repetition - 10h Frontend (Angular) - 12h Gamification - 6h Tests & Bugfixes - 6h Dokumentation - 8h Gesamt - 68 h |  |
| Geplante Dokumentation zur Projektarbeit: UML-Diagramme ER-Modell Benutzerdokumentation User-Stories |  |